COOMEVA × ICESI

Coordinación de Proyectos de IA  2026

Plan de Actividades

[Nombre del Proyecto]

Mentor: [Mentor]

Equipo: [Equipo ICESI]

Mayo 2026

# 1. Objetivo del Plan

Este documento describe el conjunto de actividades, responsables y fechas comprometidas para el desarrollo del proyecto de IA. Sirve como instrumento de seguimiento y control para el coordinador, mentor y el equipo.

# 2. Tabla de Actividades

A continuación se presentan las actividades planificadas por fase:

| # | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del reto y validación del problema | Equipo Coomeva + ICESI | 16/04/26 | 23/04/26 | Completado |
| 2 | Exploración y análisis de datos disponibles | Equipo ICESI | 23/04/26 | 30/04/26 | En progreso |
| 3 | Diseño de la arquitectura de la solución IA | Equipo ICESI | 30/04/26 | 07/05/26 | Pendiente |
| 4 | Desarrollo del prototipo (MVP) | Equipo ICESI | 07/05/26 | 21/05/26 | Pendiente |
| 5 | Validación del prototipo con Coomeva | Coomeva + ICESI | 21/05/26 | 28/05/26 | Pendiente |
| 6 | Ajustes post-validación | Equipo ICESI | 28/05/26 | 04/06/26 | Pendiente |
| 7 | Entrega final y presentación | Equipo ICESI | 04/06/26 | 11/06/26 | Pendiente |

Nota: Las fechas son estimadas y pueden ajustarse según el avance del proyecto. Cualquier cambio debe ser comunicado al coordinador y al mentor con al menos 3 días de anticipación.

# 3. Descripción de Actividades

## Actividad 1 — Definición del reto

[Descripción detallada: qué se hace, cómo, con qué herramientas y cuál es el entregable esperado de esta actividad.]

## Actividad 2 — Exploración de datos

[Descripción detallada]

## Actividad 3 — Diseño de arquitectura

[Descripción detallada]

## Actividad 4 — Desarrollo MVP

[Descripción detallada]

# 4. Hitos del Proyecto

| Hito | Fecha comprometida |
| --- | --- |
| Problema validado | [Fecha] |
| Datos disponibles | [Fecha] |
| Prototipo funcionando | [Fecha] |
| Entrega final | [Fecha] |

# 5. Riesgos Identificados

| Riesgo | Probabilidad |
| --- | --- |
| Calidad insuficiente de datos | Alta |
| Cambio de alcance | Media |
| Disponibilidad del equipo Coomeva | Media |
| Complejidad técnica subestimada | Media |